

Rapport n°10 - Dualit de contenu-collaboratif dans la notion de communaut - 2

	[image: image1.png]STU




	Trường ĐH Công Nghệ Sàigòn
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	


	DTA.TTN.001
	Thực tập tốt nghiệp

	
	Quy trình thực hiện 


	Tham khảo: BCN, GVHD, SV


Tháng 02 năm 2018
Mục lục

3I. Giới thiệu


4II. Kế hoạch thực hiện


5II.1 Tuần lễ – 3 (chuẩn bị)


6II.2 Tuần lễ – 2 (tìm hiểu)


6II.3 Tuần lễ – 1 (đăng ký)


7II.4 Tuần thứ 1 (tuần thực hiện đầu tiên)


7II.5 Tuần thứ 2


7II.6 Tuần thứ 3 đến tuần thứ 5


7II.7 Tuần thứ 6


7II.8 Tuần thứ 7 (dự trữ)




I. Giới thiệu
Mục tiêu đối với sinh viên: 
· làm quen với những vấn đề, những công việc quan trọng cần phải quan tâm và thực hiện đối với một luận văn tốt nghiệp ĐH
· ôn luyện các giai đoạn triển khai một phần mềm ứng dụng hay một hệ thống thông tin quản lý
· hiểu biết về ý nghĩa quan trọng của việc lập kế hoạch công việc và theo dõi tiến độ chung
· hiểu biết về ý nghĩa quan trọng của sự phân công, phối hợp làm việc theo nhóm (tổ chức, truyền thông, thảo luận, thỏa hiệp, …)
· hiểu biết về ý nghĩa quan trọng của viết báo cáo (tiến độ, tài liệu kỹ thuật)
Thời gian thực hiện:

· 6 tuần

· 1 tuần dự trữ

Tổ chức thực hiện:

· GVHD sẽ chuẩn bị nội dung đồ án bao gồm phần đặc tả yêu cầu (chọn những ứng dụng đơn giản) và lập các sơ đồ phân tích ở mức quan niệm; các sinh viên sẽ thực hiện những công việc thiết kế, lập trình, kiểm thử và hoàn chỉnh phần mềm hay hệ thống
· nhóm thực hiện: 4 – 5 sinh viên (bao gồm cả trưởng nhóm)
· sinh viên làm việc theo nhóm và báo cáo tiến độ hàng tuần

· GVHD có thể dùng chung 1 đề bài cho 2 nhóm sinh viên hoặc sử dụng lại đề bài của năm học trước
Đánh giá, chấm điểm:
· không chỉ chú trọng đến phần mềm hay hệ thống thông tin đã cài đặt
· phần mềm/hệ thống thông tin:
4 điểm (điểm chung cho cả nhóm)
· những yếu tố khác:




6 điểm (điểm riêng cho từng thành viên, 

dựa trên sự hoàn thành công việc đã được phân công)
II. Kế hoạch thực hiện

Bảng 1. Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp.
	Tuần
	Cán bộ hướng dẫn (GVHD)
	Sinh viên (SV)
	Giáo vụ (GVU)

	–3
	Chuẩn bị nội dung đồ án (theo mẫu DTA.TTN.M01) và nộp (bản soft) cho GVU
	
	Lập danh sách đồ án và thông báo cho SV đăng ký

	–2
	Tiếp xúc, trao đổi với SV
	Liên hệ với GVHD (tìm hiểu thêm về đồ án)
	

	–1
	Ký xác nhận đồng ý hướng dẫn
	Nộp bản đăng ký thực hiện (theo nhóm) cho GVU
(mẫu DTA.TTN.M02, có xác nhận đồng ý của GVHD)
	Tổng hợp các bản đăng ký thực hiện đồ án của SV

	1
	Hướng dẫn SV thực hiện đồ án theo kế hoạch đã mô tả trong bản đăng ký

Xác nhận bảng phân công (mẫu DTA.TTN.M03)

Xác nhận các báo cáo tiến độ (mẫu DTA.TTN.M04)
	Phân công công việc

Thực hiện đồ án theo yêu cầu của GVHD

Nộp bảng phân công công việc (mẫu DTA.TTN.M03 có xác nhận của GVHD) cho GVU

Nộp báo cáo tiến độ hàng tuần (mẫu DTA.TTN.M04 có xác nhận của GVHD) cho GVU
	Nhận các bảng phân công công việc


Nhận các báo cáo tiến độ hàng tuần

	2


. . .

5
	Hướng dẫn SV thực hiện đồ án theo kế hoạch đã mô tả trong bản đăng ký
Xác nhận các báo cáo tiến độ (mẫu DTA.TTN.M04)
	Thực hiện đồ án theo yêu cầu của GVHD

Nộp báo cáo tiến độ hàng tuần (mẫu DTA.TTN.M04 có xác nhận của GVHD) cho GVU
	Nhận các báo cáo tiến độ hàng tuần

	6
	Hướng dẫn SV thực hiện đồ án theo kế hoạch đã mô tả trong bản đăng ký
	Nộp báo cáo đồ án (mẫu DTA.TTN.M05) cho GVU

Nộp sản phẩm cho GVHD
	Nhận các báo cáo đồ án

	7
	Tuần lễ dự trữ

Chấm điểm, đánh giá từng SV (mẫu DTA.TTN.M06)
	Tuần lễ dự trữ
	Tuần lễ dự trữ


II.1 Tuần lễ – 3 (chuẩn bị)

Các GVHD chuẩn bị nội dung của những đồ án theo mẫu DTA.TTN.M01 và nộp bản soft cho bộ phận GVU. Vào cuối tuần – 3, bộ phận GVU sẽ dựa trên những bản soft đã nộp của các GVHD để lập danh sách đồ án và thông báo cho SV.
Nội dung của một đồ án cần được GVHD chuẩn bị những phần chính như sau:
1. Giới thiệu:
( Giới thiệu tóm tắt về nội dung đồ án:

· ý nghĩa: dùng để làm gì? phục vụ nhu cầu của những đối tượng nào?

· nêu một số chức năng chính cho các đối tượng

· nên chọn những lãnh vực ứng dụng phổ biến, SV không cần mất nhiều thời gian tìm hiểu
( Gợi ý về giải pháp:

· kiến trúc tổng thể của hệ thống: các môđun/thành phần, sơ đồ tổ chức khai thác, …

· giải pháp công nghệ: …
· giải pháp quản lý: …
( Yêu cầu đối với SV đăng ký:

· số lượng sinh viên thực hiện:
· yêu cầu về điểm trung bình:

· những yêu cầu về kiến thức/kỹ năng:
· những yêu cầu khác:
( Kế hoạch thực hiện:

· tuần 1: thiết kế, …
· tuần 2: thiết kế, …
· tuần 3: lập trình-cài đặt, kiểm thử, …
· tuần 4: lập trình-cài đặt, kiểm thử, …
· tuần 5: lập trình-cài đặt, kiểm thử, …
· tuần 6: hoàn chỉnh phần mềm/hệ thống và bản báo cáo thực tập
2. Mô tả nghiệp vụ:

· mô tả cơ cấu tổ chức

· mô tả chi tiết những quy trình nghiệp vụ chính
3. Đặc tả yêu cầu:

· yêu cầu chức năng (không bắt buộc sinh viên phải thực hiện và cài đặt tất cả các quy trình nghiệp vụ đã mô tả ở trên)
· yêu cầu phi chức năng (ngôn ngữ, DBMS, …)
4. Hồ sơ phân tích:

· các sơ đồ use case (2 hay 3 actors)
· sơ đồ ER (7 – 10 loại thực thể) hay/và sơ đồ lớp (7 – 10 lớp)

· sơ đồ DFD
· sơ đồ tuần tự

· sơ đồ cộng tác

5. Tài liệu tham khảo:

· giáo trình, tài liệu kỹ thuật
· đồ án, luận văn tốt nghiệp

· Web sites

Template:

DTA.TTN.M01.<Kyyyy>.<Tên GVHD>, <Họ GVHD>.<Tên đồ án>.DOC
(Ví dụ: DTA.TTN.M01.K2014.Te, Nguyen An.Xay dung Web site ban hang.DOC)
II.2 Tuần lễ – 2 (tìm hiểu)
· SV tham khảo danh sách các đồ án và liên hệ với GVHD để tìm hiểu thêm trước khi quyết định đăng ký thực hiện
II.3 Tuần lễ – 1 (đăng ký)

· các SV thành lập nhóm, điền bản đăng ký thực hiện đồ án 
(mẫu DTA.TTN.M02) có xác nhận đồng ý hướng dẫn của GVHD và nộp cho bộ phận GVU
· bộ phận GVU tổng hợp những bản đăng ký thực hiện đồ án của các nhóm sinh viên và lập danh sách chính thức
II.4 Tuần thứ 1 (tuần thực hiện đầu tiên)

· phân công công việc trong nhóm

· thiết kế CSDL
· thiết kế các môđun chức năng

· nộp bảng phân công công việc (mẫu DTA.TTN.M03)
· nộp báo cáo tiến độ tuần 1 (mẫu DTA.TTN.M04)
II.5 Tuần thứ 2

· thiết kế các môđun chức năng

· thiết kế giao diện
· nộp báo cáo tiến độ tuần 2 (mẫu DTA.TTN.M04)
· nộp tài liệu kỹ thuật: bản thiết kế CSDL, các môđun chức năng, prototype
II.6 Tuần thứ 3 đến tuần thứ 5
· lập trình, cài đặt, kiểm thử
· nộp báo cáo tiến độ hàng tuần (mẫu DTA.TTN.M04)
II.7 Tuần thứ 6

· hoàn thiện phần mềm hay hệ thống ứng dụng
· hoàn chỉnh báo cáo đồ án thực tập tốt nghiệp (mẫu DTA.TTN.M05)
· nộp báo cáo tiến độ hàng tuần (mẫu DTA.TTN.M04)

II.8 Tuần thứ 7 (dự trữ)

· GVHD yêu cầu bổ sung tùy theo đồ án
· GVHD đánh giá và chấm điểm đồ án (mẫu DTA.TTN.M06) và nộp phiếu đánh giá cho bộ phận GVU

III. Các biểu mẫu

· DTA.TTN.M01 : nội dung của đồ án
· DTA.TTN.M02 : phiếu đăng ký thực hiện đồ án thực tập tốt nghiệp
· DTA.TTN.M03 : phiếu phân công công việc

· DTA.TTN.M04 : báo cáo tiến độ hàng tuần
· DTA.TTN.M05 : báo cáo đồ án thực tập tốt nghiệp
· DTA.TTN.M06 : phiếu đánh giá và chấm điểm đồ án
Ngày in: 20.02.2014
DTA.TTN.001 - Thuc tap tot nghiep.doc
Impression: 20.02.2014

